附件

辰安科技2026年AI应用

创意大赛报名表

项目名称：从消息到行动——AI国际业务工作台

参赛人员：【请填写本人姓名】

| 项目名称 | 从消息到行动——AI国际业务工作台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施周期 | 2026年8月13日 - 2026年9月15日 |  |  |  |
| 预期成果形式 | 一套可现场操作的Web工作台，重点演示“消息转任务、问题闭环、看板记录生成周报”三个真实场景，并配套脱敏演示数据、使用说明和路演材料。 |  |  |  |
| 人员信息 | 姓名 | 所在部门 | 岗位 | 联系电话 |
|  | 【姓名】 | 【部门】 | 【岗位】 | 【手机号】 |
| 项目简介 | 我的日常工作，是在新加坡客户、国内高校团队和公司内部之间来回协调。一个技术问题常常要经历“客户提出—我整理—供应商回复—我判断是否答清楚—翻译—再回客户”，中间还夹着会议纪要、协议、接待和报销。我把公司AI培训中学到的提示词、事实校验和人机协作方法做成个人工作台，让零散消息能变成任务、提醒和可追溯的项目记录。 |  |  |  |
| AI应用设计计划 |  |  |  |  |
| 1. 为什么做：我的工作不是单一的项目管理，而是在客户、国内高校或供应商、公司内部之间做翻译、协调和跟进。客户提出一个技术问题后，我要先整理成供应商能看懂的内容，催对方回复，再判断回复有没有真正答到点上；不清楚的要继续追问或安排会议，最后还要翻成英文回复客户。与此同时，会议纪要、协议、接待、资料和报销也在并行推进。信息大多来自微信、邮件和会议，最容易出问题的不是不会做，而是忘了下一步、忘了在等谁，或者过几天找不到某个结论来自哪次沟通。 2. 我想把它做成什么：我不想再做一个大而全的OA，而是做一张真正适合自己工作的“个人作战台”。首页只需要回答三个问题：今天先做什么、哪些事情卡住了、手上的项目走到哪一步。项目、任务、联系人、问题、文件和日程彼此关联。一条任务能看到属于哪个项目、处在哪个阶段、要找谁、什么时候到期；一条客户问题则保留客户原问、供应商回复、我的判断、追问记录和最终中英文回复。 3. AI在里面怎么工作：我把公司AI培训中“先给足上下文、限定事实范围、最后由人确认”的方法做成固定入口。把一段微信或会议记录粘贴进去，AI先拆成可以执行的任务，并建议优先级和所需时间；我确认、修改后，它才会写入任务台账和当天日程。需要发邮件或整理纪要时，AI会按收件人和场景起草；信息不全就保留“待确认”，不会替客户或公司作承诺。写周报时，系统先读取这一周的任务、日程、文件、纪要和问题记录，再让AI整理，不需要我凭记忆从头回想。截图文字先在本机识别，AI密钥只放在服务端。 4. 现在做到哪一步：目前Web原型已经可以运行，包含工作台、项目阶段、任务台账、日历、联系人、问题闭环、纪要轮次、资料与知识库、接待、报销和成长档案。AI已经可以做任务拆解并确认入库、中英翻译、商务邮件、会议总结、邀请函、接待讲解词，以及根据看板记录整理周报。 5. 按比赛时间怎么改：9月5日初赛前不再铺新模块，重点把三个真实场景走顺：第一，微信或截图变成任务并排入日程；第二，客户问题经过供应商回复、我的判断和追问，最后形成双语回复；第三，一周工作记录自动整理成周报。同时准备一套脱敏数据和5分钟演示。9月6日至9月15日，重点解决“AI仍要手工粘贴上下文”的问题：让它在当前项目内自动带入最近任务、未关闭问题和相关知识资料，并提示回答依据；再优化首页、抽屉表单、移动端和异常回退，完成路演材料与试用记录。 6. 预期结果和边界：决赛前做到一个能现场操作、能用真实流程验证、也能让同岗位同事试用的版本，重点观察任务录入时间、漏跟进情况和周报整理时间。企业级审批、多人权限和全量公司知识库不在本次比赛范围内，需要赛后结合部门流程和数据权限继续建设。 |  |  |  |  |
| 所在部门意见 |  |  |  |  |