附件

辰安科技2026年AI应用

创意大赛报名表

项目名称：智行工作台——AI驱动的业务协同与知识复用

参赛人员：【请填写本人姓名】

| 项目名称 | 智行工作台——AI驱动的业务协同与知识复用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施周期 | 2026年8月13日 - 2026年9月15日 |  |  |  |
| 预期成果形式 | 形成一套可现场演示的AI业务工作台、三类核心业务场景、可复用的提示词与流程模板、脱敏演示数据，以及应用效果评估和路演材料。 |  |  |  |
| 人员信息 | 姓名 | 所在部门 | 岗位 | 联系电话 |
|  | 【姓名】 | 【部门】 | 【岗位】 | 【手机号】 |
| 项目简介 | 本项目面向项目制工作中信息分散、重复整理、进度难追踪和经验难复用等共性问题，将公司AI培训中的提示词设计、知识调用和人机校核方法嵌入日常工作流。系统统一连接项目、任务、沟通、资料和日程，由AI把零散信息转化为可执行任务、风险提醒和规范文稿，帮助员工减少事务性整理，让团队更快共享信息、推进协作并沉淀可复用的组织知识。 |  |  |  |
| AI应用设计计划 |  |  |  |  |
| 1. 项目定位：本项目的核心不是再增加一个AI聊天窗口，而是让AI从“回答问题”走向“参与工作”。它不替代OA、项目管理或知识库，而是在这些系统之上增加一层理解和协同能力：接住员工每天产生的消息、会议记录和资料，识别其中的任务、责任、风险和知识，再把结果送回工作流程。 2. 要解决的共性问题：在项目制和跨部门工作中，信息通常分散在微信、邮件、会议纪要、表格和个人笔记里。员工需要反复查找、转抄、确认和汇总；管理者往往到汇报节点才看到进度和卡点；有价值的处理经验也常停留在个人手中，人员或项目变化后难以复用。问题的本质不是“没有记录”，而是记录没有及时变成行动和组织知识。 3. 核心方案：系统统一连接项目、任务、联系人、问题、文件、日程和知识资料，形成“信息进入—AI理解—人工确认—任务执行—结果沉淀—再次复用”的闭环。①智能收口：把消息、截图和会议记录整理成任务，建议优先级和时间，确认后进入任务台账与日程。②协同推进：按项目阶段跟踪客户、供应商和内部团队之间的问题与交付，AI辅助生成纪要、双语邮件、追问和风险提示。③知识复用：调用公司模板、项目资料和历史记录生成内容，并根据真实工作证据自动整理周报和阶段汇报。 4. 创新及组织价值：创新点在于AI输出能够安全写回业务流程，而不是停留在一次性对话。系统遵循公司AI培训中的结构化提示、事实边界和人机校核方法，缺失信息明确标记，重要操作由员工确认。个人处理经验可以沉淀为提示词、流程模板和知识条目，逐步变成团队共同资产。项目先在国际业务和技术合作场景中验证，后续可推广至销售跟进、项目管理、接待和内部运营等相似工作。 5. 建设基础与技术路线：现有Web原型已包含工作台、项目阶段、任务、日历、联系人、问题闭环、纪要、资料与知识库等模块，并已实现AI任务拆解入库、中英翻译、商务邮件、会议总结和基于看板证据的周报。技术上采用Next.js/React、Prisma/Postgres和DeepSeek；模型调用放在服务端，截图在本机识别，AI不可用时保留基础规则，确保业务不中断。 6. 比赛计划与预期成果：9月5日初赛前完成“消息转任务、问题闭环、记录生成周报”三条端到端演示，准备脱敏数据和效果基线。9月15日前让AI能够自动带入当前项目的任务、未关闭问题和相关资料，并提示内容依据；同步完善界面、异常回退和路演材料，邀请同岗位人员试用。决赛交付可现场操作的Web应用、场景与提示词模板、使用说明及效果评估，重点验证整理时间、漏跟进情况和知识复用效率。企业级权限、审批和全量知识库作为赛后扩展。 |  |  |  |  |
| 所在部门意见 |  |  |  |  |