附件

辰安科技2026年AI应用

创意大赛报名表

项目名称：Sunny AI业务工作台——知识沉淀与执行闭环

参赛人员：个人参赛（姓名待补充）

| 项目名称 | Sunny AI业务工作台——知识沉淀与执行闭环 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施周期 | 2026年8月27日 - 2026年9月15日 |  |  |  |
| 预期成果形式 | 可现场演示的Web应用1套；AI任务录入、项目知识辅助、周报/问题复盘3类核心能力；演示数据、使用说明及路演材料。 |  |  |  |
| 人员信息 | 姓名 | 所在部门 | 岗位 | 联系电话 |
|  | 【待补充姓名】 | 【待补充部门】 | 【待补充岗位】 | 【待补充电话】 |
| 项目简介 | 面向国际业务、项目推进与跨团队协作，将公司AI培训中的提示词设计、知识检索、内容生成和人机校核方法嵌入任务、项目、会议问题与资料库。系统把分散记录转化为可追溯知识，由AI辅助拆解任务、生成纪要/邮件/周报并提示风险，形成“记录—理解—行动—复盘”闭环。 |  |  |  |
| AI应用设计计划 |  |  |  |  |
| （依据初赛与决赛节点制定，当前能力与计划新增能力分开表述） 一、背景及目标：国际业务与技术合作会同时产生项目节点、会议问题、往来邮件、供应商反馈和资料文件。信息分散时，重复整理多，责任和截止时间也容易丢失。本项目以现有个人工作看板为底座，将公司AI培训中的提示词设计、知识检索、内容生成与人机校核方法嵌入工作流，目标是把“记录—理解—行动—复盘”连成可追溯闭环。 二、创新亮点：1. AI输出不直接替人决策：任务拆解、邮件、纪要和周报均先生成可编辑草稿，经用户确认后才写入看板。2. 围绕项目、任务、问题闭环和资料库组织上下文，让结果回到业务记录，而非停留在通用聊天。3. 设置事实边界和降级机制：缺失信息明确标注，模型不可用时仍可用本地规则完成基础拆分。 三、技术方案：采用Next.js/React构建Web端，Prisma连接Postgres/Supabase，DeepSeek提供模型能力。现有版本已实现多场景提示模板、截图本地OCR、AI任务拆解及确认入库、周报证据汇总和中英邮件/纪要生成。决赛前增加按项目检索知识与来源提示、未闭环问题风险提醒；密钥仅在服务端使用，截图在本机识别，演示数据统一脱敏。 四、实施计划：8月31日—9月1日：冻结报名与演示数据，打通核心路径；9月2日—9月5日（初赛前）：完成“记录转任务、项目知识辅助、周报/问题复盘”三条演示链路，补齐异常提示与回退；9月6日—10日：增加资料检索引用、问题闭环提醒和小样本评测；9月11日—14日：优化主题、移动端和性能，完成脱敏、使用说明、路演材料与彩排；9月15日前提交可现场演示版本。 五、预期成果与边界：形成可运行Web原型1套、3类AI核心闭环、演示数据和提示词模板、使用说明及路演材料；用真实但脱敏的样例记录对比单次整理耗时、生成结果修改率和任务采纳率。决赛版定位为可演示、可试用、可量化验证的MVP；企业级单点登录、细粒度权限、全量知识治理及规模化部署作为赛后二期。 |  |  |  |  |
| 所在部门意见 | （由所在部门审核填写并签章） |  |  |  |